重庆市酉阳土家族苗族自治县财政支出

绩效评价报告

（2022年度）

项目单位：  重庆市酉阳土家族苗族自治县两罾乡人民政府

项目名称：                  金玉内口村人居环境整治项目

评价机构：         飞如（重庆）企业管理咨询有限公司

评价时间：                              2023年12月

重庆市酉阳土家族苗族自治县财政局

二〇二三年十二月

目  录

摘  要	1

一、项目基本情况	5

（一）项目背景	5

（二）项目内容	5

（三）绩效目标	5

二、绩效评价工作情况	6

（一）绩效评价目的、范围	6

1.评价目的	6

2.评价范围	6

（二）绩效评价原则依据、评价方法、评价指标体系	6

1.绩效评价原则依据	6

2.绩效评价方法	7

3.绩效评价指标体系	7

（三）绩效评价工作过程	7

1.前期准备	11

2.现场实施	12

3.分析评价	13

三、绩效评价指标分析情况	13

（一）项目过程指标	13

1.项目立项情况分析	14

2.项目绩效目标情况分析	14

3.项目资金投入情况分析	15

4.项目资金落实情况分析	15

5.项目业务管理情况分析	15

6.项目财务管理情况分析	16

（二）项目产出指标	16

1.项目数量指标情况分析	17

2.项目质量指标情况分析	17

3.项目成本指标情况分析	18

4.项目时效指标情况分析	18

（三）项目效果指标	18

1.项目效益情况分析	19

2.项目满意度情况分析	20

四、综合评价情况及评价结论	20

五、项目成效	21

六、存在的问题和建议	21

（一）存在的问题	22

（二）相关建议	22

# 摘  要

为了加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，飞如（重庆）企业管理咨询有限公司接受重庆市酉阳土家族苗族自治县财政局（以下简称“县财政局”）委托，成立了项目绩效考评工作组，对重庆市酉阳土家族苗族自治县两罾乡金玉内口村人居环境整治项目（以下简称“金玉内口村人居环境整治项目”）的绩效情况实施绩效评价，形成本绩效评价报告。

为加快推进易地扶贫搬迁建设力度，加快两罾乡基础设施建设，切实改善群众生活条件，促进当地社会经济快速发展，促使两罾乡金玉村、内口村村民稳定的生产生活，改善安置区当前基础设施破旧落后现状。根据《关于下达2021年中央少数民族发展资金预算（第二批）的通知》（渝财行政[2021 ]6号），2021年酉阳县金玉内口村人居环境整治项目总投资76万元。

本次绩效评价工作围绕财政支出的效率性、效果性，从过程、产出、效果三个方面进行考量，保证评价的科学性、严谨性和可行性。

评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建、现场调研访谈等方式，对酉阳县金玉内口村人居环境整治项目进行绩效评分。最终结果：评价组评价得分为87.96分，评价结果等级为“良”。

一、项目成效

1.加快两罾乡基础设施建设，切实改善群众生活条件，提高两罾乡居民生活水平的需要，促使两罾乡金玉村、内口村村民稳定的生产生活，改善安置区当前基础设施破旧落后现状。经本项目完善村镇基础设计，两罾乡基础配套设施得到进一步改善和优化，从而改善人居环境，提高两罾乡金玉村、内口村居民生活水平。

2.改善人居环境，促进当地经济发展

项目的建设有助于改善人民群众生产生活，从而带动当地的经济发展，提高当地村民的生活质量，同时，促使当地村民稳定的生产生活，也将为沿线人员流动、物资流通带来较大的便利条件，可有效地促进周边区域的经济发展，有利于促进贫困偏远少数民族农民脱贫致富，对构建和谐社会具有重要的现实意义。

二、存在的问题

1.业务管理制度执行不到位，相关管理制度待完善

两罾乡人民政府的管理制度不完整。使得在制度执行过程中有不到位的情况，如在资料归档过程中缺少前期施工图的过程材料；如项目报账资料《咨询合同》中乙方编制项目实施方案，该合同签订日期是2021年7月21日，但实施方案编制日期是2021年6月15日，存在项目成果早于在合同签订日期之前。

2.过程监管力度弱，疏于监管

过程监管力度弱，缺少必要的项目资料。单位未提供议事决策机制等相关资料，对项目实施细则无法把控，例如：2021年至2022年项目4笔资金拨付中，发票上写有经集体研究，同意支付，但未提供集体议事决策会议纪要，无相关材料佐证，不利于证实项目资金支付审批流程的合规性；项目单位未提供农民工工资发放证明及项目务工名单，且编制的《受益群众名单》无相关受益事项，也无受益群众签字确认，仅利于统计项目开展后的受益人数，不利于统计项目开展带来的直接性的经济收入，作证力度不足。

三、相关建议

1.健全完善管理制度，提高制度执行有效性

建议项目单位完善项目相关管理办法，将项目实施管理工作纳入相关责任人的年度绩效考核中，督促责任人严格按照规定执行，提高制度执行有效性，严格按照时间先后顺序执行；建议项目单位完善管理制度，同时做好内控建设，项目支出严格按照支付审批流程及集体决策机制执行。

2.加强过程监管，重视过程材料留痕

建议项目单位在项目开展过程中，通过对资金使用、绩效目标完成情况的分析，开展必要的阶段性监督检查，以便及时发现项目实施中存在的问题，提出相应的改进意见，确保相应的过程佐证材料的完整性，建立完善的项目档案管理制度，保障项目过程合理合规。

一、项目基本情况

（一）项目背景

少数民族的发展进步是中国特色社会主义事业的重要组成部分，自二十世纪七十年代末实行改革开放政策以来，我国政府在致力于经济和社会全面发展的进程中，在全国范围内实施了以解决少数民族发展问题为主要目标的有计划、有组织的大量举措，极大地解决了我国少数民族的发展问题。为了实现共同富裕的奋斗目标，国家出台了一系列实施意见、规划等文件，皆在加快偏远地区少数民族发展。为响应国家和重庆市统筹城乡发展建设、响应国家、地区相关扶贫政策，加快推进易地扶贫搬迁建设力度，加快两罾乡基础设施建设，切实改善群众生活条件，促进当地社会经济快速发展，促使两罾乡金玉村、内口村村民稳定的生产生活，改善安置区当前基础设施破旧落后现状。2021年6月，重庆市财政局、重庆市民族宗教委通过《关于下达2021年中央少数民族发展资金预算(第二批)的通知（渝财行政[2021 ]6号）下达2021年少数民族发展资金76万元，用于酉阳县两罾乡金玉村、内口村人居环境整治。

（二）项目内容

在两罾乡金玉村、内口村进行人居环境整治，完善村镇基础设施、开展庭院环境整治、改善村寨人居环境。

（三）绩效目标

通过实施本项目，为两罾乡金玉村、内口村完成道路硬化1312平方米，室外场地硬化577平方米，改造院落800米，新建人行步道360米等，修复安装指示牌114块等，改善人居环境。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、范围

1.评价目的

通过绩效评价，衡量和考核项目主管单位酉阳土家族苗族自治县民族宗教事务委员会（以下简称“酉阳县民宗委”）及建设单位酉阳县两罾乡人民政府）使用财政资金的绩效目标实现程度、支出效率以及综合效益，了解、分析和检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，资金分配是否合理，对项目的过程管理、产出、效果进行评价，通过总结经验，分析问题，采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

2.评价范围

酉阳县两罾乡金玉村、内口村人居环境整治项目的建设情况、项目资金76万元的使用情况及综合效益。

（二）绩效评价原则依据、评价方法、评价指标体系

1.绩效评价原则依据

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则， 在评价过程中，依据项目总体绩效目标，评价本年度项目阶段目标任务的执行情况，以及效益的实现情况。

2.绩效评价方法

结合本项目特点，评价方法主要采用现场评价形式，审核、分析和评价项目的实施情况，期间结合了比较分析法、因素分析法、效益分析法等评价方法进行定性分析和定量分析。

3.绩效评价指标体系

评价工作组结合项目资金使用的具体情况，以资金使用结果为导向，设定了本次评价指标内容和权重，重点对项目过程管理、产出及效果进行综合评价，如表2.1所示。

表2.1酉阳县金玉内口村人居环境整治项目绩效评价指标体系

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 四级 指标 | 指标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程（30分） | 项目 立项 （4分） | 职能职责（2分） | 项目立项充分性 （2分） | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④该项目是否与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。 具备一个得分要素增加指标分值的25%。 |
|  |  | 程序合规（2分） | 项目立项规范性 （2分） | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料是否符合相关要求。 具备一个得分要素增加指标分值的50%。 |
|  | 绩效目标（4分） | 科学可衡量性 （4分） | 绩效目标合理性 （2分） | 评价要点： ①项目是否为促进事业发展所必需； ②项目预期产出效益和效果是否符合正常的标准水平。 具备一个得分要素增加指标分值的50%。 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 （2分） | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目年度任务数或计划数相对应； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 具备一个得分要素增加指标分值的25%。 |
|  | 资金 投入（4分） | 资金分配合理 （4分） | 预算编制科学性 （4分） | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 具备一个得分要素增加指标分值的25%。 |
|  | 资金 落实 （4分） | 资金到位情况 （4分） | 资金 到位率 （2分） | 资金到位率≦100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值*资金到位率； 资金到位率﹤100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。 |
|  |  |  | 到位 及时率 （2分） | 资金到位及时率≦100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值*资金到位及时率； 资金到位及时率﹤100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。 |
|  | 业务 管理 （6分） | 业务制度 （2分） | 业务制度健全性 （2分） | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 具备一个得分要素增加指标分值的50%。 |
|  |  | 制度执行 （4分） | 制度执行有效性 （4分） | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、协议、设计资料、招投标文件、培训资料、工程验收报告、变更签证等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备是否落实到位。 具备一个得分要素增加指标分值的25%。 |
|  | 财务 管理 （8分） | 财务制度 （2分） | 财务制度健全性 （2分） | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 具备一个得分要素增加指标分值的50%。 |
|  |  | 财务监控（2分） | 财务监控有效性 （2分） | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 具备一个得分要素增加指标分值的50%。 |
|  |  | 资金使用情况 （4分） | 资金使用合规性 （4分） | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 具备一个得分要素增加指标分值的25%。 |
| 产 出（35分） | 项目 产出 （35分） | 数量指标（14分） | 项目主体完成情况（7分） | 评价要点： ①完成道路硬化1312平方米； ②完成改造庭院800米； ③完成室外场地硬化577平方米； ④新建人行步道360米； ⑤修复安装指示牌114块。 具备一个得分要素增加指标分值的20% 。 |
|  |  |  | 项目相关完成情况 （7分） | 评价要点： ①完成施工图1份得3分，否则不得分； ②完成施工日志1份得2分，否则不得分； ③完成施工期监督检查记录1份得2分，否则不得分。 |
|  |  | 质量指标（8分） | 建设标准及技术要求明确（3分） | 建设标准及技术要求明确得2分，相关资料内容完整1分；没有建设标准及技术要求不得分；要求不明确，扣1分。 |
|  |  |  | 验收合格 （5分） | 验收合格得3分；出具验收报告1分；过程管理等相关资料完整1分。 |
|  |  | 成本指标（3分） | 工程施工成本控制率 （3分） | 酉阳县金玉内口村人居环境整治项目实际发生工程施工费用未超过合同款，得满分；否则每超出1%，扣0.5分。 |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目实施进度（5分） | 金玉内口村人居环境整治项目于2022年1月完成竣工并验收，得满分；延迟1天扣0.1分，扣完为止。 |
|  |  |  | 预算执行率 （5分） | 得分等于指标分值*2021年项目预算执行率。 （预算执行率=预算执行数/预算总额） |
| 效 果（35分） | 项目 效益 （25分） | 经济效益（5分） | 增加临时就业岗位（5分） | 金玉内口村人居环境整治项目的完成，新增临时就业岗位情况可观，聘用当地农民工得2分；农民工务工名单等相关资料完整得3分。 |
|  |  | 社会效益（10分） | 改善当地配套设施建设 （5分） | 项目的建设能够改善金玉内口村基础配套设施落后的问题，进一步完善道路基本功能，方便居民出行，庭院的改造绿化，改善金玉内口村人居环境，提高金玉村、内口村居民生活水平；满足则得满分，否则不得分。 |
|  |  |  | 受益人口数量（5分） | 项目使当地受益群众数量达到300人（含100人）得满分；数量达到200人得3分；数量达100人得2分；数量达50人得1分；50人以下不得分。 |
|  |  | 可持续效益 （10分） | 项目可持续发展情况（10分） | 酉阳县两罾乡金玉内口村人居环境改造项目整体改善两罾乡农村基础设施破旧落后等问题，对于区域经济发展有益处得3分，后续运转管护合理4分，人员及设备设施配置满足后续运行2分，相关管理制度建立完善1分。 |
|  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众满意度 （10分） | 受益群众满意度 （10分） | 满意度不低于90%，即综合平均得分16.2分 （满意度调查问卷共设6道问题，选A得3分，选B得2分，选C得1分，选D得0分。）及以上得满分，综合平均得分较目标值每下降0.1分，指标扣0.1分，扣完为止。 |

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）组建评价工作组

参与评价的中介机构根据任务，组成评价工作组， 工作组成员共6人，设组长1名，副组长2名，组员3名，明确了成员职责及项目分工。评价工作组人员情况如表2.2所示：

表2.2项目评价工作组名单

| 姓名 | 担任职务 | 职称或职业资格 |
| --- | --- | --- |
| 沈利 | 组长 | 注册会计师 |
| 袁鼎翔 | 副组长 | ICI国际内控师 |
| 周天海 | 副组长 | 中级会计师 |
| 廖丽萍 | 组员 | 高级会计师 |
| 向红丽 | 组员 | 初级会计职称 |
| 何晓航 | 组员 | 初级会计职称 |

（2）准备项目评价工作方案

评价工作组首先与县财政局、酉阳县民宗委初步沟通，了解项目的立项背景及具体内容，以及项目基本情况；之后工作组根据掌握的基本情况，针对关注的问题，请酉阳县民宗委、酉阳县两罾乡人民政府收集并提供资料，在此基础上，形成项目绩效评价的工作实施方案。

2.现场实施

为了充分反映项目完成整体情况，我们将项目主管单位酉阳县民宗委、酉阳县两罾乡人民政府作为现场评价对象，对涉及项目中的建设内容进行全覆盖调查评价。

3.分析评价

（1）进行资料信息汇总

评价工作组在充分调研的基础上，对项目资料进行逐一核实，相关各方签字盖章确认。按照指标体系内容和评价重点，工作组对资料进行分类整理，形成初步意见。

（2）评价报告生成

评价工作组完成绩效评价报告初稿的撰写工作。报告初稿与酉阳县民宗委沟通反馈后，报经县财政局审核，形成评价报告终稿。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目过程指标

过程类指标从项目立项、绩效目标、资金投入、资金落实、业务管理和财务管理六个方面对项目的过程类指标完成情况进行考察。过程类指标分值30分，实际得分26分，得分率81.67%。指标的得分情况如图3.1所示：

图3.1 过程类指标得分情况

1.项目立项情况分析

（1）项目立项充分性：经现场查阅核实，该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，且该项目未与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。因此项目具备立项充分性，此部分得满分。

（2）项目立项规范性：经过评价组现场收集的资料显示，项目按照规定的程序申请设立，且立项申请所提交的文件、材料符合相关要求，因此该项目具备立项规范性。此部分得满分。

### 2.项目绩效目标情况分析

（1）绩效目标合理性：绩效目标合理性：项目为民生发展所必需且与县级脱贫攻坚规划密切相关，预期产出效益和效果符合正常的标准水平。此部分得满分。

（2）绩效指标明确性：该项目与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；质量指标、时效指标等部分指标通过清晰、可衡量的指标值予以了体现，此部分得满分。

### 3.项目资金投入情况分析

（1）预算编制科学性：预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算编制经过了科学论证，预算额度测算依据充分、严谨，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。此部分得满分。

### 4.项目资金落实情况分析

（1）资金到位率：该项目县财政局实际拨付到位资金76万元，与项目批复预算数一致，未对项目开展造成不良影响，因此资金到位率为100%。此部分得满分。

（2）到位及时率：项目资金拨付到位，于项目实施之前拨付到位，且未对项目开展造成不良影响，因此到位及时率为100%。此部分得满分。

### 5.项目业务管理情况分析

（1）业务制度健全性：经核实，该项目制定了相应的业务管理制度，该管理制度合法、合规。此部分得满分。

（2）制度执行有效性：经核实，该项目遵守相关法律法规规定，项目支出调整手续完备，部分工作未严格按照业务管理规定执行，缺少项目施工图资料。项目报账资料《咨询合同》中乙方编制项目实施方案，该合同签订日期是2021年7月21日，但实施方案编制日期是2021年6月15日，存在项目成果早于在合同签订日期之前。此部分扣2分。

### 6.项目财务管理情况分析

（1）财务制度健全性：项目已制定相应的项目资金管理办法，且符合相关财务会计制度的规定。此部分得满分。

（2）财务监控有效性：评价组通过对现场进行核查，项目资金具有相应的财务监控机制且采取了相应的财务检查等必要的监控措施。此部分得满分。

（3）资金使用合规性：评价组通过对现场进行核查，其资金使用过程符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途，且不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但在该项目资金的拨付资料发票上写有经集体研究，同意支付，报账凭证未附相关集体研究的会议纪要。此部分扣2分。

（二）项目产出指标

产出类指标从项目产出实际完成情况的方面对项目的产出绩效进行考核。产出类指标分值35分，实际得分31.96分，得分率91.31%。指标的得分情况如图3.2所示：

图3.2 产出类指标得分情况表

1.项目数量指标情况分析

（1）项目主体完成情况：根据评价小组现场调研情况，项目主体完成情况如下：完成道路硬化1312平方米；完成改造庭800米；完成室外场地硬化577平方米；新建人行步道360米；修复安装指示牌114块。此部分得满分。

（2）项目相关完成情况：根据评价小组现场调研情况，项目相关完成情况如下：完成金玉内口村人居环境整治项目施工图1份，但未提供相关作证资料；完成施工日志1份；完成施工期监督检查记录1份。此部分扣3分。

2.项目质量指标情况分析

（1）建设标准及技术要求明确：根据评价小组在项目现场调研及相关资料显示，该项目建设标准及技术要求明确，且相关资料内容完整。此部分得满分。

（2）验收合格：项目在最终验收出具了竣工验收意见书及项目竣工县级验收表且验收合格，该项目验收合格，此部分得满分。

3.项目成本指标情况分析

（1）工程施工成本控制率：金玉内口村人居环境整治项目施工合同款725042.77元，实际发生工程施工费用未超过合同款。此部分得满分。

4.项目时效指标情况分析

（1）项目实施进度：金玉内口村人居环境整治项目于2021年9月开工，12月完成竣工，未超出规定时间，项目完成及时性较好。此部分得满分。

（2）预算执行率：该项目2021年接收批复的建设资金76万元，截止项目完工实际支出75.409325万元，项目预算执行率为99.22%，根据绩效指标体系说明“得分等于指标分值*项目预算执行率”，因此，此部分得4.96分。

（三）项目效果指标

效果类指标从项目效益及受益群众满意度两方面对项目的效果进行考核。效果类指标分值35分，实际得分30分，得分率85.71%。指标的得分情况如图3.3所示：

图3.3效果类指标得分情况表

### 1.项目效益情况分析

（1）经济效益情况分析

增加临时就业岗位：经调研，项目单位未提供项目带动务工花名册及临时就业岗位人员名单，仅有项目开展后受益群众名单，不能作为提供就业岗位名单佐证。此部分扣5分。

（2）社会效益情况分析

①改善当地配套设施建设：项目的建设能够改善金玉内口村基础配套设施落后的问题，进一步完善道路基本功能，方便居民出行，庭院的改造绿化，改善金玉内口村人居环境，提高金玉内口村居民生活水平。此部分得满分。

②受益人口数量：《受益群众名单》证实金玉内口村人居环境整治项目有效的改善了当地居住环境的问题。此部分得满分。

（3）可持续效益情况分析

项目可持续发展情况：经项目评价组走访调研，酉阳县两罾乡金玉内口村人居环境整治项目整体改善金玉内口村安置区基础设置破旧落后等问题，对于区域经济发展有益处，后续运转管护由金玉村、内口村负责，制定了后续管理制度，签订了管护责任书，人员及设备设施配置满足后续运行。此部分得满分。

2.项目满意度情况分析

通过对两罾乡金玉村、内口村的收益群众及普通群众进行了满意度调查，可以看出受益群众对项目的满意度较高，受益群众对于项目的建设过程、设计方案成果、完工及时性、有效解决了当地基础设施落后的问题、整体情况都较满意，根据满意度问卷分数得出的综合平均分为17.96分。

四、综合评价情况及评价结论

评价工作组通过资料收集分析、指标体系搭建、现场调研访谈等方式，对金玉内口村人居环境整治项目进行绩效评分。最终结果：评价总分为87.96分，评价结果等级为“良”。综合得分情况如图4.1所示：

图4.1 综合得分情况表

五、项目成效

1.加快两罾乡基础设施建设，切实改善群众生活条件，提高两罾乡居民生活水平的需要，促使两罾乡金玉村、内口村村民稳定的生产生活，改善安置区当前基础设施破旧落后现状。经本项目完善村镇基础设计，两罾乡基础配套设施得到进一步改善和优化，从而改善人居环境，提高两罾乡居民生活水平。

2.改善人居环境，促进当地经济发展

项目的建设有助于改善人民群众生产生活，从而带动当地的经济发展，提高当地村民的生活质量，同时，促使当地村民稳定的生产生活，也将为沿线人员流动、物资流通带来较大的便利条件，可有效地促进周边区域的经济发展，有利于促进贫困偏远少数民族农民脱贫致富，对构建和谐社会具有重要的现实意义。

六、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1.业务管理制度执行不到位，相关管理制度待完善

两罾乡人民政府的管理制度不完整。使得在制度执行过程中有不到位的情况，如在资料归档过程中缺少前期施工图的过程材料；如项目报账资料《咨询合同》中乙方编制项目实施方案，该合同签订日期是2021年7月21日，但实施方案编制日期是2021年6月15日，存在项目成果早于在合同签订日期之前。

2.过程监管力度弱，疏于监管

过程监管力度弱，缺少必要的项目资料。单位未提供议事决策机制等相关资料，对项目实施细则无法把控，例如：2021年至2022年项目4笔资金拨付中，发票上写有经集体研究，同意支付，但未提供集体议事决策会议纪要，无相关材料佐证，不利于证实项目资金支付审批流程的合规性；项目单位未提供农民工工资发放证明及项目务工名单，且编制的《受益群众名单》无相关受益事项，也无受益群众签字确认，仅利于统计项目开展后的受益人数，不利于统计项目开展带来的直接性的经济收入，作证力度不足。

（二）相关建议

1.健全完善管理制度，提高制度执行有效性

建议项目单位完善项目相关管理办法，将项目实施管理工作纳入相关责任人的年度绩效考核中，督促责任人严格按照规定执行，提高制度执行有效性，严格按照时间先后顺序执行；建议项目单位完善管理制度，同时做好内控建设，项目支出严格按照支付审批流程及集体决策机制执行。

2.加强过程监管，重视过程材料留痕

建议项目单位在项目开展过程中，通过对资金使用、绩效目标完成情况的分析，开展必要的阶段性监督检查，以便及时发现项目实施中存在的问题，提出相应的改进意见，确保相应的过程佐证材料的完整性，建立完善的项目档案管理制度，保障项目过程合理合规。

附件：1. 酉阳土家族苗族自治县金玉内口村人居环境整治项目绩效评价综合评分情况表

- 酉阳土家族苗族自治县金玉内口村人居环境整治项目满意度调查问卷

- 飞如（重庆）企业管理咨询有限公司营业执照复印件

注册会计师：

高级会计师：

二O二三年十二月二十五日

注册会计师：

高级会计师：

二O二三年十二月二十五日

飞如（重庆）企业管理

咨询有限公司

中国·重庆市

飞如（重庆）企业管理

咨询有限公司

中国·重庆市

附件1

酉阳土家族苗族自治县金玉内口村人居环境整治项目

绩效评价综合评分情况表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 四级 指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过 程（30分） | 项目 立项 （4分） | 职能职责（2分） | 项目立项充分性 （2分） | 2 |
|  |  | 程序合规（2分） | 项目立项规范性 （2分） | 2 |
|  | 绩效目标 （4分） | 科学可衡量性 （4分） | 绩效目标合理性 （2分） | 2 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 （2分） | 2 |
|  | 资金 投入 （4分） | 资金分配合理 （4分） | 预算编制科学性 （4分） | 4 |
|  | 资金 落实 （4分） | 资金到位情况 （4分） | 资金到位率 （2分） | 2 |
|  |  |  | 到位及时率 （2分） | 2 |
|  | 业务 管理 （6分） | 业务制度 （2分） | 业务制度健全性 （2分） | 2 |
|  |  | 制度执行 （4分） | 制度执行有效性 （4分） | 2 |
|  | 财务 管理 （8分） | 财务制度 （2分） | 财务制度健全性 （2分） | 2 |
|  |  | 财务监控（2分） | 财务监控有效性 （2分） | 2 |
|  |  | 资金使用情况 （4分） | 资金使用合规性 （4分） | 2 |
| 产 出（35分） | 项目 产出 （35分） | 数量指标（14分） | 项目主体完成情况 （7分） | 7 |
|  |  |  | 项目相关完成情况 （7分） | 4 |
|  |  | 质量指标（8分） | 建设标准及技术要求明确 （3分） | 3 |
|  |  |  | 验收合格 （5分） | 5 |
|  |  | 成本指标（3分） | 工程施工成本控制率 （3分） | 3 |
|  |  | 时效指标（10分） | 项目实施进度 （5分） | 5 |
|  |  |  | 预算执行率 （5分） | 4.96 |
| 效 果（35分） | 项目 效益 （25分） | 经济效益（5分） | 增加临时就业岗位 （5分） | 0 |
|  |  | 社会效益（10分） | 改善当地配套设施建设（5分） | 5 |
|  |  |  | 受益人口数量 （5分） | 5 |
|  |  | 可持续效益 （10分） | 项目可持续发展情况（10分） | 10 |
|  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众满意度 （10分） | 受益群众满意度 （10分） | 10 |
| 合 计 |  |  |  | 87.96 |

附件2

酉阳土家族苗族自治县金玉内口村人居环境整治项目

满意度调查问卷

一、调查群众基本信息

姓名：                      调查对象：受益群众/村民/村干部/其他

二、调查问题

1、您对金玉内口村人居环境整治项目的了解程度为（  ）

A.非常了解           B.比较了解

C.基本了解           D.不太了解

2、您对金玉内口村人居环境整治项目的整体满意度评价为（  ）

A.非常满意           B.比较满意

C.基本满意           D.不太满意

3、您对金玉内口村人居环境整治项目建设过程的满意度评价为（  ）

A.非常满意           B.比较满意

C.基本满意           D.不太满意

4、您对金玉内口村人居环境整治项目设计方案成果的满意度评价为（  ）

A.非常满意           B.比较满意

C.基本满意           D.不太满意

5、您认为金玉内口村人居环境整治项目对于带动当地群众增加收入是否满意（  ）

A.非常满意           B.比较满意

C.基本满意           D.不太满意

6、您认为金玉内口村人居环境整治项目的实施有没有给您带来生活便利（  ）

A.非常便利          B.比较便利

C.基本便利           D.不太便利

7、您对金玉内口村人居环境整治项目还有哪些意见或建议？

附件3